## Slide 1
Progetto: Fumetteria Pighin Cliente: Prof. Maurizio Pighin

## Slide 2: CHI SIAMO
I-trio è una start-up innovativa formata da 3 membri professionisti del settore pronti a soddisfare le vostre esigenze in tempi brevi e a prezzi concorrenziali.
Il team utilizza le tecnologie di ultima generazione approvate dai maggiori produttori di software, garanzia di un prodotto di qualità.
Qualità, efficenza, sicurezza, prezzo e soddisfazione del cliente sono la forza del nostro team.

## Slide 3: IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO
Il sistema prevede due tipi di interfaccia:
1. Front-end (lato cliente): 1.1. l’utente finale potrà visualizzare la lista dei fumetti registrati nel sistema utilizzando strumenti che permettono un filtraggio efficiente e immediato; 1.2. l’utente potrà prenotare i fumetti per un successivo acquisto; 1.3. ad ogni utente è dedicato un proprio profilo personale dove potrà vedere il proprio storico e gestire i propri dati personali.
2. Back-end (lato proprietario): il proprietario disporrà di un interfaccia che gli permetterà diverse operazioni: 2.1. gestire i fumetti (inserire nuovi fumetti, visualizzarli, modificarli e cancellarli) 2.2. gestire i generi (inserire nuovi generi, visualizzarli, modificarli e cancellarli) 2.3. gestire gli autori (inserire nuovi autori, visualizzarli, modificarli e cancellarli) 2.4. gestire i clienti e le prenotazioni

## Slide 4: LA NOSTRA PROPOSTA
Per lo sviluppo del sistema il nostro team utilizza le migliori tecnologie open source presenti sul mercato in modo da garantire la convenienza del prodotto.
Il nostro team si differenzia dagli altri per capacità, esperienza e professionalità dei membri del team nate da anni di studi nel settore dell’IT.

## Slide 5: LA NOSTRA PROPOSTA
La nostra proposta SW iniziale: Euro 13.698,00 + IVA
Per la manutenzione SW: Euro 779,00 + IVA

## Slide 6: Cronogramma
Task | Novembre (14) |  |  |  | Dicembre (14) |  |  |  | Gennaio (15) |  |  |  | Febbraio (15) |  |  |  | Marzo (15) |  |  |  | Aprile (15) |  |  |  | Maggio (15) |  |  |  | Giugno (15) |  |  |  | Luglio (15) |  |  |  | Agosto (15) |  |  |  | Settembre (15) |  |  |  | Ottobre (15) |  |  |  | Novembre (15) |  |  |  | Dicembre (15) |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Analisei dei costi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preventivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Metrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Analise dei requisiti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Specifica dei requisiti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Creazione dell'ambiente di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Design |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Codice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- data base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Qualità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Questo colore rappresenta tutto ciò che abbiamo già fatto, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | anche se il cliente inizialmente non aveva ancora approvato il preventivo, perchè ci siamo basati nel fatto che la probabilità di accetazione è maggiore di 90%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: LE NOSTRE TEMPISTICHE
 | DATA DI CONSEGNA
STIMA OTTIMISTICA: | 30 Giugno 2015
STIMA PREVISTA: | 30 Luglio 2015
STIMA PESSIMISTICA: | 1 Settembre 2015