PROGETTO: **Testing – Pianificazione **

Data Creazione: 01/09/2015

Data ultima modifica: 24/09/2015

**Testing - Pianificazione**

**Versione 1.0**

**Elisa Antolli**

**Alice Culaon**

**Diego Pillon**

INDICE

1. MODELLO TABELLA DELLE REVISIONI 3

2. SCOPO DEL DOCUMENTO 3

3. AUTORI DEL DOCUMENTO 3

4. GLOSSARIO 3

5. SCHedUlazione DEI TEST 4

1. MODELLO TABELLA DELLE REVISIONI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rev./Ver.** | **Data** | **Descrizione** | **Autore** |
| 1/1.0 | 29-08-2015 | Creazione del documento | Diego Pillon |
| 2/1.1 | 23-09-2015 | Compilazione | Diego Pillon,  Alice Culaon |
|  |  |  |  |
| **Tot. Rev. 2** |  | **Versione corrente 1.1** |  |

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Stabilire una scaletta dei test da eseguire sul Sistema per testarne le funzionalità così come previsto dal documento di defnizione delle catene di test: date di esecuzione e sviluppatore nominato all’esecuzione dei test stessi.

1. AUTORI DEL DOCUMENTO
2. Antolli Elisa;
3. Culaon Alice;
4. Pillon Diego;
5. GLOSSARIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termine** | **Descrizione** | | | **Paragrafo** | |
| Sistema | Il prodotto software in oggetto che ha la funzione di gestione delle prenotazioni di una fumetteria | | | 3, 4 | |
| Schedulazione | Programmazione dell’esecuzione dei test, in cui si definisce chi e quando eseguirà il test prescritto o la catena di test | | | 2, 3, 4 | |
|  | |  |  | |  |
| **Termini del Glossario: 4** | | | | | |

1. SCHedUlazione DEI TEST

Si definisce qui la schedulazione dei test: la loro programmazione

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.Test** | **Data** | **Ora inizio** | **Ora fine** | **Durata** | **Esecutore** |
| Catena 1: menu principale | | | | | |
| Test 1.1 | 26/09/2015 | 09:00 | 09:30 | 0,5 h | Alice Culaon |
| Test 1.2 | 26/09/2015 | 09:40 | 10:10 | 0,5 h | Alice Culaon |
| Test 1.3 | 26/09/2015 | 10:20 | 10:50 | 0,5 h | Alice Culaon |
| Test 1.4 | 26/09/2015 | 11:00 | 11:30 | 0,5 h | Alice Culaon |
| Test 1.5 | 26/09/2015 | 11:40 | 12:10 | 0,5 h | Alice Culaon |
| Test 1.6 | 26/09/2015 | 14:30 | 15:00 | 0,5 h | Alice Culaon |
| Test 1.7 | 26/09/2015 | 15:10 | 15:40 | 0,5 h | Alice Culaon |
| Catena 2: Login | | | | | |
| Test 2.1 | 27/09/2015 | 09:00 | 10:00 | 1 h | Alice Culaon |
| Test 2.2 | 27/09/2015 | 10:10 | 11:10 | 1 h | Alice Culaon |
| Catena 3: Registrazione | | | | | |
| Test 3.1 | 27/09/2015 | 11:20 | 12:20 | 1 h | Alice Culaon |
| Catena 4: Pagina Principale (Home) | | | | | |
| Test 4.1 | 29/09/2015 | 09:00 | 10:00 | 1 h | Diego Pillon |
| Test 4.2 | 29/09/2015 | 10:10 | 11:10 | 1 h | Diego Pillon |
| Test 4.3 | 29/09/2015 | 11:20 | 12:20 | 1 h | Diego Pillon |
| Test 4.4 | 29/09/2015 | 14:30 | 15:30 | 1 h | Diego Pillon |
| Test 4.5 | 29/09/2015 | 15:40 | 16:40 | 1 h | Diego Pillon |
| Catena 5: Profilo Utente | | | | | |
| Test 5.1 | 30/09/2015 | 09:00 | 10:30 | 1,5 h | Diego PIllon |
| Test 5.2 | 30/09/2015 | 10:40 | 12:10 | 1,5 h | Diego PIllon |
| Catena 6: Inserimento e visualizzazione prenotazioni | | | | | |
| Test 6.1 | 30/09/2015 | 14:30 | 15:30 | 1 h | Diego PIllon |
| Test 6.2 | 30/09/2015 | 15:40 | 16:40 | 1 h | Diego PIllon |
| Test 6.3 | 30/09/2015 | 16:50 | 18:20 | 1,5 h | Diego PIllon |
| Catena 7: Inserimento e visualizzazione prenotazioni | | | | | |
| Test 7.1 | 28/09/2015 | 09:00 | 10:30 | 1,5 h | Alice Culaon |
| Test 7.2 | 28/09/2015 | 10:40 | 12:10 | 1,5 h | Alice Culaon |
| Test 7.3 | 28/09/2015 | 14:30 | 16:00 | 1,5 h | Alice Culaon |
| Catena 8: Gestione fumetti | | | | | |
| Test 8.1 | 30/09/2015 | 09:00 | 10:30 | 1,5 h | Alice Culaon |
| Test 8.2 | 30/09/2015 | 10:40 | 11:40 | 1 h | Alice Culaon |
| Test 8.3 | 30/09/2015 | 11:50 | 13:20 | 1,5 h | Alice Culaon |
| Test 8.4 | 30/09/2015 | 14:30 | 15:30 | 1 h | Alice Culaon |
| Test 8.5 | 30/09/2015 | 15:40 | 16:40 | 1 h | Alice Culaon |
| Test 8.6 | 30/09/2015 | 16:50 | 18:20 | 1,5 h | Alice Culaon |
| Catena 9: Gestione note e suggerimeti | | | | | |
| Test 9.1 | 29/09/2015 | 09:00 | 10:30 | 1,5 h | Diego Pillon |
| Test 9.2 | 29/09/2015 | 10:40 | 11:40 | 1 h | Diego Pillon |
| Test 9.3 | 29/09/2015 | 14:30 | 15:30 | 1 h | Diego Pillon |
| Test 9.4 | 29/09/2015 | 15:40 | 16:40 | 1 h | Diego Pillon |
| Test 9.5 | 29/09/2015 | 16:50 | 17:50 | 1 h | Diego Pillon |
|  |  |  |  |  |  |
| **Totali e/o dati Riassuntivi: 29** | | | | |  |